## English

# DESIGN AGREEMENT

(Pre-Development / Design Agreement)
within the framework of the Investment Project
“Bulachauri Townhouse Community No.1 / GDB Green Energy Village”

City: ____________________
“___” __________ 2026

## 1. PARTIES TO THE AGREEMENT

### 1.1. Client

SEG ENERGY LEASING LIMITED (United Kingdom)
Company No.: 15829994
Address: 167–169 Great Portland Street, 5th Floor, London, W1W 5PF, United Kingdom

represented by its Director Mr Yuriy Levin, acting on the basis of the Articles of Association,
and/or its subsidiary
SEG ENERGY LEASING LIMITED – Central Asia and Caucasus
(Joint Stock Company, Georgia),
hereinafter referred to as the “Client”,

and

### 1.2. Contractor (Designer)

_______________________________,
legal form: ____________________,
registration number / licence: ____________________,
address: ____________________,

represented by ____________________, acting on the basis of ____________________,
hereinafter referred to as the “Designer”,

The Client and the Designer are hereinafter jointly referred to as the “Parties”, and individually as a “Party”.

## 2. BASIS AND STATUS OF THE AGREEMENT

### 2.1.

This Agreement is entered into in furtherance and for the purpose of performance of the
Investment Agreement for the construction of a townhouse residential community
“Bulachauri Townhouse Community No.1 / GDB Green Energy Village”
(hereinafter referred to as the “Investment Agreement”).

### 2.2.

This Agreement governs the pre-development stage of the Project, namely:

- design works;

- obtaining a construction permit;
for the subsequent implementation of the investment project.

## 2.3. PROJECT CONCEPT AND PARAMETERS

### 2.3.1. General Layout

- The residential community (building footprint) is located on a land plot measuring 35 m × 85 m, with optimised high-density development.

- The overall development concept is focused on efficient land use, compliance with insolation, ventilation, fire safety regulations, and transport accessibility standards.

### 2.3.2. Types of Townhouses

The Project provides for the following types of houses:

A. Two-storey townhouses (30 units)

- 2 storeys;

- floor area per storey — 40 m²;

- total floor area — 80 m²;

- integrated garage on the ground floor — 15 m².

B. Three-storey townhouses (33 units)

- 3 storeys;

- floor area per storey — 40 m²;

- total floor area — 120 m²;

- integrated garage on the ground floor — 15 m².

### 2.3.3. Layout and Development

2.3.3.1. Townhouses are connected by side walls, forming continuous rows.
2.3.3.2. Rows of houses are arranged back-to-back, with technical and service driveways of 4 metres provided between them.
2.3.3.3. The driveways provide:

- access for emergency services;

- technical maintenance;

- ventilation and fire separation distances.
2.3.3.4. Each row consists of 7 houses across the width of the plot, with a total of 9 rows, forming 63 townhouses.

## 2.3.4. COMMUNITY INFRASTRUCTURE

### 2.3.4.1. Engineering Networks

- gas supply;

- electricity supply;

- water supply;

- high-speed internet;
—all utilities are designed and installed in accordance with modern standards.

TECHNICAL CONDITIONS

All engineering networks of the Community are designed and constructed in compliance with applicable building codes, safety regulations and modern energy-efficiency standards, taking into account future load capacity and potential expansion.

#### a) Gas Supply

Purpose:
Supply of natural gas to townhouses for heating, cooking and domestic hot water (if applicable).

Technical Conditions:

- Gas source: existing or planned medium-/low-pressure gas distribution network.

- Connection in accordance with technical conditions issued by the authorised gas distribution operator.

- The Community provides for:

  - external underground polyethylene (PE) gas pipelines with anti-corrosion protection;

  - installation of gas distribution cabinets (GRP) or individual pressure regulators;

  - individual gas meters for each townhouse.

- Design gas pressure: in accordance with residential development standards.

- Each house is equipped with:

  - automatic shut-off valves;

  - gas leakage sensors (recommended);

  - ventilation ducts and flues in accordance with regulations.

- Gas supply design takes into account:

  - fire separation distances;

  - emergency shutdown;

  - service access.

#### b) Electricity Supply

Purpose:
Supply of electricity to residential buildings, common areas, street lighting and engineering infrastructure.

Technical Conditions:

- Reliability category: Category III (upgradeable if required).

- Power source: external 0.4 kV / 10 kV distribution network.

- The Project provides for:

  - construction of a transformer substation (if required);

  - underground cable distribution throughout the Community;

  - individual connections to each townhouse.

- Design capacity:

  - per townhouse — considering household load, 22 kW charging station and auxiliary systems;

  - total load calculated with simultaneity factors.

- Each house includes:

  - individual electricity meters;

  - main distribution boards;

  - grounding and lightning protection systems.

- The Project provides for integration of:

  - solar power plants with capacity of 9 kW;

  - SEG Smart Energy Grid monitoring and metering system.

#### c) Water Supply

Purpose:
Provision of potable and technical water to each household.

Technical Conditions:

- Water source:

  - centralised water supply network, or

  - local source (artesian well) in the absence of a central network.

- The Project provides for:

  - main water pipeline across the Community;

  - individual water connections to each townhouse;

  - installation of individual water meters.

- Pipe materials:

  - polyethylene (PE) or polypropylene (PP), certified for drinking water.

- Water pressure and flow:

  - compliant with low-rise residential standards;

  - pressure reserve for peak demand.

- The system is designed with:

  - fire hydrants (if required);

  - capability to connect water treatment systems.

#### d) High-Speed Internet and Low-Voltage Systems

Purpose:
Provision of modern telecommunications services to residential buildings and common areas.

Technical Conditions:

- Connection type: fibre-to-the-home (FTTH).

- Source: licensed telecommunications operator.

- The Project provides for:

  - underground fibre-optic backbone;

  - distribution cabinets across the Community;

  - individual connections to each townhouse.

- Minimum bandwidth:

  - not less than 1 Gbps (subject to tariff plan).

- Optional systems:

  - CCTV for common areas;

  - access control systems;

  - smart home integration.

#### e) General Requirements for All Engineering Networks

- All utilities are laid underground, except where technically justified.

- Design and construction are carried out:

  - by certified contractors;

  - on the basis of approved design documentation.

- All networks must ensure:

  - operational safety;

  - energy efficiency;

  - low operating costs;

  - ease of maintenance and repair.

- Upon completion of construction:

  - networks are transferred to the balance of the relevant operating organisations or management company;

  - as-built drawings and commissioning certificates are prepared.

## TABLE:

## ENGINEERING NETWORKS — PURPOSE AND TECHNICAL PARAMETERS

| No. | Engineering Network | Purpose | Main Technical Parameters | Design Indicators / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Gas Supply | Heating, domestic hot water, cooking appliances | • Source: low-pressure gas distribution network (20–25 mbar) |  |
| • Main pipeline: polyethylene PE100 SDR11, Ø 63 mm, design pressure 1.6 MPa |  |  |  |  |
| • Building connection: Ø 25 mm PE |  |  |  |  |
| • Automatic shut-off valves at each building inlet |  |  |  |  |
| • Individual gas meters per townhouse | • Gas consumption per townhouse: 2.5 m³/hour |  |  |  |
| • Minimum clearance from other utilities: 0.5 m |  |  |  |  |
| • Quantity: 63 individual connections, approx. 300 m main pipeline |  |  |  |  |
| b) | Electricity Supply | Lighting, household appliances, EV charging stations, solar power systems | • Source: 0.4 kV distribution network |  |
| • Building connection cables: |  |  |  |  |
| — VVGng 5×16 mm² (two-storey units) |  |  |  |  |
| — VVGng 5×25 mm² (three-storey units) |  |  |  |  |
| • Transformer substation: 500 kVA, 1 unit |  |  |  |  |
| • Underground cable installation in HDPE ducts Ø 110 mm |  |  |  |  |
| • Main distribution board (MDB) per townhouse |  |  |  |  |
| • Earthing: copper rod Ø 16 mm, 3 pcs |  |  |  |  |
| • Solar power plant: 9 kW, integrated with SEG | • Maximum load per townhouse: |  |  |  |
| — 10 kW (80 m²) |  |  |  |  |
| — 15 kW (120 m² with EV charging) |  |  |  |  |
| • Total settlement peak load: |  |  |  |  |
| 63 × 15 kW = 945 kW |  |  |  |  |
| c) | Water Supply | Drinking and domestic water | • Source: centralised water supply network or artesian well (capacity ≥ 5 m³/hour) |  |
| • Building connection: Ø 32 mm PPR pipes |  |  |  |  |
| • Main pipeline: Ø 63 mm PE, total length approx. 300 m |  |  |  |  |
| • Operating pressure: 2–3 bar |  |  |  |  |
| • Individual water meters (cold and hot water) |  |  |  |  |
| • Fire hydrants: 1 per 10 houses | • Water consumption per townhouse: |  |  |  |
| — 1.2 m³/day (80 m²) |  |  |  |  |
| — 1.8 m³/day (120 m²) |  |  |  |  |
| • Total settlement consumption: |  |  |  |  |
| 63 × 1.8 ≈ 113.4 m³/day |  |  |  |  |
| d) | High-Speed Internet and Low-Voltage Systems | Internet, TV, CCTV, smart home systems | • Technology: FTTH (fibre-to-the-home) |  |
| • Main fibre route: 2 fibres per townhouse |  |  |  |  |
| • Underground cable duct: Ø 40 mm, installation depth 0.6 m |  |  |  |  |
| • Distribution cabinets: 3 units for the settlement |  |  |  |  |
| • Optional systems: CCTV, Wi-Fi, access control | • Minimum bandwidth per townhouse: 1 Gbps |  |  |  |
| • Backbone capacity: 63 Gbps peak |  |  |  |  |
| • Maximum distance to cabinets: ≤ 150 m |  |  |  |  |
| e) | General Requirements | All engineering networks | • All utilities installed underground |  |
| • Minimum clearances: |  |  |  |  |
| — Gas ↔ Electricity ≥ 1.0 m |  |  |  |  |
| — Gas ↔ Water ≥ 0.5 m |  |  |  |  |
| — Electricity ↔ Water ≥ 0.3 m |  |  |  |  |
| • Design load reserve: +10–15% |  |  |  |  |
| • Certified, frost-resistant and anti-corrosion materials | • All networks must be commissioned prior to handover of the first houses |  |  |  |
| • Full access for maintenance and servicing |  |  |  |  |

## 2.3.5. Road Infrastructure

- internal technical roads with a width of 4 metres;

- main access roads along the perimeter of the land plot.

## 2.3.6. Parking

- individual garages in each house;

- additional guest parking spaces along the perimeter.

## 2.3.7. Landscaping

- small front gardens;

- green streets;

- a comfortable and safe residential environment.

## 3. SUBJECT OF THE AGREEMENT

3.1. The Designer undertakes, upon instruction of the Client, to perform a full scope of architectural, design and engineering works, as well as to provide support in obtaining a construction permit for two pilot residential houses:

- House Type A — 80 m², 2 storeys;

- House Type B — 120 m², 3 storeys.

3.2. Design works are carried out on a land plot owned by a third party — the Landowner, who:

- has provided written consent to the Client;

- has issued a power of attorney for design and submission of documents.

3.3. The Landowner is not a party to this Agreement and bears no obligations hereunder.

## 4. SCOPE OF DESIGN WORKS

### 4.1. Architectural Design (AR)

- development concept;

- floor plans;

- façades;

- sections;

- space schedules;

- site placement of buildings.

### 4.2. Structural Design (KR)

- foundations;

- load-bearing structures;

- slabs;

- staircases;

- roofing.

### 4.3. Engineering Sections (MEP)

- electricity supply;

- water supply and sewerage;

- gas supply (if applicable);

- ventilation;

- low-voltage systems;

- integration of 9 kW solar power plants;

- integration of SEG Smart Energy Grid Programme.

### 4.4. Master Plan (part of the site)

- utility routes;

- access roads;

- parking;

- fire separation distances.

## 5. OBTAINING A CONSTRUCTION PERMIT

5.1. The Designer shall:

- prepare design documentation in the format required by the authorities of Georgia;

- provide author’s supervision;

- liaise with authorised governmental bodies.

5.2. The Client shall provide:

- title documents to the land plot;

- consent and power of attorney from the Landowner;

- payment of state fees (if required).

5.3. Obtaining a construction permit constitutes the result of proper performance of this Agreement.

## 6. COST OF WORKS AND PAYMENT PROCEDURE

6.1. The cost of design works and support for obtaining a construction permit for two houses (80 m² and 120 m²) amounts to:
______________ USD (________________ US dollars).

6.2. Payment shall be made by the Client as follows:

- ___% — advance payment;

- ___% — upon delivery of design documentation;

- ___% — upon obtaining the construction permit.

6.3. All expenses under this Agreement are recognised as investment expenses of the Client within the framework of the Investment Agreement.

## 7. PAYMENT IN KIND AND SETTLEMENT PROCEDURE

(Non-monetary payment)

7.1. The Parties have agreed that payment for design works and support for obtaining a construction permit under this Agreement shall be made in non-monetary form, by transferring to the Designer two residential houses constructed within the investment project
“Bulachauri Townhouse Community No.1 / GDB Green Energy Village”.

7.2. In full and proper settlement of the Client’s payment obligations, the following real estate objects shall be transferred to the Designer:

- House Type A — townhouse with a total area of 80 m², 2 storeys;

- House Type B — townhouse with a total area of 120 m², 3 storeys.

7.3. This form of settlement complies with:

- Article 319 of the Civil Code of Georgia (performance of obligations);

- Article 325 of the Civil Code of Georgia (performance by transfer of property);

- Articles 477–487 of the Civil Code of Georgia (barter agreement);

- Article 361 of the Civil Code of Georgia (freedom of contract).

7.4. Transfer of the above real estate objects shall be carried out after their construction and commissioning by:

- execution of a Transfer and Acceptance Certificate;

- state registration of ownership rights in favour of the Designer with the National Agency of Public Registry of Georgia (NAPR).

7.5. From the moment of state registration of ownership:

- the Client’s payment obligation shall be deemed fully discharged;

- the Designer shall have no further financial claims against the Client under this Agreement.

7.6. The Parties acknowledge that the market value of the transferred houses is equivalent to the value of the performed design works, confirming the absence of mutual claims.

7.7. All expenses related to registration of ownership rights, notarial actions and taxes shall be borne as follows:

- 100% payable by the Designer.

## 8. TIMEFRAMES

8.1. Design works and obtaining a construction permit shall be completed within
___ (____) calendar months from the date of signing this Agreement.

8.2. Timeframes for review by governmental authorities are beyond the Designer’s control and shall not result in penalties.

## 9. RIGHTS TO DESIGN DOCUMENTATION

9.1. All exclusive proprietary rights to the design documentation belong to the Client.

9.2. The Client has the right to:

- use the design for construction of the entire community;

- replicate and adapt the design;

- transfer the design to third parties.

9.3. The Designer shall not use the design documentation without the Client’s written consent.

## 10. DESIGNER’S LIABILITY

10.1. The Designer shall be liable for:

- compliance of the design with Georgian construction regulations;

- technical feasibility of design solutions;

- design errors.

10.2. The Designer warrants:

- possession of the required licences/permits;

- engagement of qualified specialists.

## 11. DISPUTES AND GOVERNING LAW

- Governing law: the law of Georgia

- Jurisdiction: Tbilisi, Georgia

- Dispute resolution: Civil Court of the City of Tbilisi, Georgia

## 12. FORCE MAJEURE

The Parties shall be released from liability for failure to perform obligations due to force majeure circumstances.

## 13. FINAL PROVISIONS

- This Agreement enters into force on the date of signing;

- Any amendments shall be made in writing;

- The Agreement is executed in three originals;

- Languages: English / Georgian / Russian.

## 13. APPENDICES

(Integral part of the Agreement)

Appendix No.1 — Consent of the Landowner
Appendix No.2 — Power of Attorney from the Landowner
Appendix No.3 — Design Brief (Terms of Reference)

## 14. SIGNATURES

Client:
SEG ENERGY LEASING LIMITED
Director: __________________ / Yuriy Levin /

Designer:
Signature: ____________________

Agreed (Landowner):
Signature: ____________________

## ქართული

# საპროექტო ხელშეკრულება

(Pre-Development / Design Agreement)
საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში
„Bulachauri Townhouse Community-№1 / GDB Green Energy Village“

ქ. ____________________
„___“ __________ 2026 წ.

## 1. ხელშეკრულების მხარეები

### 1.1. დამკვეთი

SEG ENERGY LEASING LIMITED (გაერთიანებული სამეფო)
Company No.: 15829994
მისამართი: 167–169 Great Portland Street, 5th Floor, London, W1W 5PF, United Kingdom

დირექტორის — ბ-ნი იური ლევინის მიერ, რომელიც მოქმედებს წესდების საფუძველზე,
და/ან მისი შვილობილი კომპანია
SEG ENERGY LEASING LIMITED – Central Asia and Caucasus
(სააქციო საზოგადოება, საქართველო),
შემდგომში — „დამკვეთი“,

და

### 1.2. შემსრულებელი (პროექტანტი)

სამართლებრივი ფორმა: ____________________
სარეგისტრაციო ნომერი / ლიცენზია: ____________________
მისამართი: ____________________

____________________ მიერ, რომელიც მოქმედებს ____________________ საფუძველზე,
შემდგომში — „პროექტანტი“,

დამკვეთი და პროექტანტი ერთად იწოდებიან „მხარეები“, დადებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე.

## 2. ხელშეკრულების საფუძველი და სტატუსი

### 2.1.

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია და ხორციელდება საინვესტიციო ხელშეკრულების შესრულების ფარგლებში, რომელიც ეხება ტაუნჰაუზების დასახლების მშენებლობას
„Bulachauri Townhouse Community-№1 / GDB Green Energy Village“
(შემდგომში — „საინვესტიციო ხელშეკრულება“).

### 2.2.

წინამდებარე ხელშეკრულება არეგულირებს პროექტის მოსამზადებელ (Pre-Development) ეტაპს, კერძოდ:

- პროექტირებას;

- მშენებლობის ნებართვის მიღებას,
შემდგომი საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით.

## 2.3. პროექტის კონცეფცია და პარამეტრები

### 2.3.1. ზოგადი განაშენიანება

- დასახლება განთავსდება მიწის ნაკვეთზე ზომით 35 მ × 85 მ, ოპტიმიზებული სიმჭიდროვის განაშენიანებით.

- კონცეფცია ორიენტირებულია მიწის ეფექტურ გამოყენებაზე, ინსოლაციის, ვენტილაციის, სახანძრო უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის ნორმების დაცვაზე.

### 2.3.2. ტაუნჰაუზების ტიპები

A. ორსართულიანი ტაუნჰაუზები (30 ერთეული)

- 2 სართული;

- თითო სართულის ფართობი — 40 მ²;

- საერთო ფართობი — 80 მ²;

- ჩაშენებული ავტოფარეხი პირველ სართულზე — 15 მ².

B. სამსართულიანი ტაუნჰაუზები (33 ერთეული)

- 3 სართული;

- თითო სართულის ფართობი — 40 მ²;

- საერთო ფართობი — 120 მ²;

- ჩაშენებული ავტოფარეხი პირველ სართულზე — 15 მ².

### 2.3.3. განლაგება და განაშენიანება

- ტაუნჰაუზები ერთმანეთს უკავშირდება გვერდითი კედლებით და ქმნის უწყვეტ რიგებს.

- რიგები განთავსებულია უკანა კედლებით ერთმანეთის მიმართ, მათ შორის მოწყობილია 4 მეტრის სიგანის ტექნიკური და სერვისული გასასვლელები.

- გასასვლელები უზრუნველყოფს:

  - საგანგებო სამსახურების წვდომას;

  - ტექნიკურ მომსახურებას;

  - ვენტილაციასა და სახანძრო დაშორებებს.

- ნაკვეთის სიგანეზე განთავსებულია 7 სახლი ერთ რიგში; ჯამში — 9 რიგი, რაც შეადგენს 63 ტაუნჰაუზს.

## 2.3.4. დასახლების ინფრასტრუქტურა

### 2.3.4.1. საინჟინრო ქსელები

- გაზმომარაგება;

- ელექტრომომარაგება;

- წყალმომარაგება;

- მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი.

ყველა კომუნიკაცია პროექტირდება და იგება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.

ტექნიკური პირობები (ТУ)
ყველა საინჟინრო ქსელი შეესაბამება მოქმედ სამშენებლო ნორმებს, უსაფრთხოების წესებსა და ენერგოეფექტურობის თანამედროვე მოთხოვნებს, პერსპექტიული დატვირთვისა და გაფართოების შესაძლებლობის გათვალისწინებით.

## საინჟინრო ქსელების ცხრილი

| № | საინჟინრო ქსელი | დანიშნულება | ძირითადი პარამეტრები | გამოთვლითი მაჩვენებლები / შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | გაზმომარაგება | გათბობა, ცხელი წყალი, გაზქურები | წყარო: დაბალი წნევის გაზგამანაწილებელი ქსელი (20–25 მბარი) |  |
| მთავარი მილი: PE100 SDR11 Ø63 მმ, წნევა 1.6 მპა |  |  |  |  |
| შეყვანა სახლში: Ø25 მმ PE |  |  |  |  |
| ავტომატური ჩამკეტი სარქველები |  |  |  |  |
| ინდივიდუალური მრიცხველები | გაზის მოხმარება: 2.5 მ³/სთ თითო სახლზე |  |  |  |
| მინ. დაშორება სხვა ქსელებიდან: 0.5 მ |  |  |  |  |
| 63 შეყვანა, მაგისტრალი ~300 მ |  |  |  |  |
| b) | ელექტრომომარაგება | განათება, ტექნიკა, დამტენი სადგურები, სეს | წყარო: 0.4 კვ ქსელი |  |
| კაბელები: 5×16 მმ² / 5×25 მმ² |  |  |  |  |
| ტრანსფორმატორი: 500 კვ·ა |  |  |  |  |
| ქვეშმიწა მონტაჟი HDPE Ø110 მმ |  |  |  |  |
| მიწის დამიწება, მეხამრიდი |  |  |  |  |
| მზის სადგური 9 კვტ | მაქს. დატვირთვა: |  |  |  |
| 10 კვტ (80 მ²) |  |  |  |  |
| 15 კვტ (120 მ²) |  |  |  |  |
| სულ: 945 კვტ პიკი |  |  |  |  |
| c) | წყალმომარაგება | სასმელი და ტექნიკური წყალი | წყარო: ცენტრალიზებული ქსელი ან არტეზიული ჭაბურღილი |  |
| მილი: Ø63 მმ PE |  |  |  |  |
| შეყვანა: Ø32 მმ PPR |  |  |  |  |
| წნევა: 2–3 ბარი |  |  |  |  |
| მრიცხველები ინდივიდუალური |  |  |  |  |
| სახანძრო ჰიდრანტები | მოხმარება: |  |  |  |
| 1.2 მ³/დღე (80 მ²) |  |  |  |  |
| 1.8 მ³/დღე (120 მ²) |  |  |  |  |
| სულ: ~113.4 მ³/დღე |  |  |  |  |
| d) | ინტერნეტი და სუსტდინებითი ქსელები | ინტერნეტი, ТВ, ვიდეოკონტროლი, Smart Home | FTTH ოპტიკა |  |
| 2 ბოჭკო თითო სახლზე |  |  |  |  |
| ქვეშმიწა არხი Ø40 მმ |  |  |  |  |
| გამანაწილებელი კარადები — 3 ც | მინ. სიჩქარე: 1 გბ/წმ |  |  |  |
| მაგისტრალი: 63 გბ/წმ |  |  |  |  |
| e) | ზოგადი მოთხოვნები | ყველა ქსელი | ყველა კომუნიკაცია ქვეშმიწა |  |
| დაშორებები დაცულია |  |  |  |  |
| დატვირთვის რეზერვი 10–15% |  |  |  |  |
| სერტიფიცირებული მასალები | ექსპლუატაციაში შეყვანა პირველ სახლებამდე |  |  |  |
| სერვისზე წვდომა |  |  |  |  |

2.3.5. საგზაო ინფრასტრუქტურა

- შიდა ტექნიკური გზები სიგანით 4 მეტრი;

- ძირითადი მისასვლელი გზები მიწის ნაკვეთის პერიმეტრის გასწვრივ.

2.3.6. საპარკინგე სივრცეები

- ინდივიდუალური ავტოფარეხები თითოეულ საცხოვრებელ სახლში;

- დამატებითი სტუმრების საპარკინგე ადგილები ნაკვეთის პერიმეტრის გასწვრივ.

2.3.7. კეთილმოწყობა

- მცირე წინა ეზოები (პალიზადები) სახლების წინ;

- გამწვანებული ქუჩები;

- კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო.

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1.

პროექტანტი ვალდებულია დამკვეთის დავალებით შეასრულოს არქიტექტურულ-საპროექტო და საინჟინრო სამუშაოების სრული კომპლექსი, აგრეთვე უზრუნველყოს მშენებლობის ნებართვის მიღების პროცედურის თანმხლები მომსახურება ორი საპილოტე საცხოვრებელი სახლისთვის:

- ტიპი A — 80 მ², 2 სართული;

- ტიპი B — 120 მ², 3 სართული.

3.2.

პროექტირება ხორციელდება მიწის ნაკვეთზე, რომელიც ეკუთვნის მესამე პირს — მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს, რომელმაც:

- დამკვეთს მისცა წერილობითი თანხმობა;

- გასცა მინდობილობა პროექტირებისა და დოკუმენტების წარდგენის მიზნით.

3.3.

მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე არ არის წინამდებარე ხელშეკრულების მხარე და არ ეკისრება მასზე ვალდებულებები.

4. საპროექტო სამუშაოების შემადგენლობა და მოცულობა

4.1. არქიტექტურული გადაწყვეტილებები (AR)

- განაშენიანების კონცეფცია;

- სართულების გეგმები;

- ფასადები;

- ჭრილები;

- სივრცეების ექსპლიკაცია;

- შენობების განთავსება მიწის ნაკვეთზე.

4.2. კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები (KR)

- საძირკვლები;

- მზიდი კონსტრუქციები;

- გადახურვები;

- კიბეები;

- სახურავი.

4.3. საინჟინრო განყოფილებები (MEP)

- ელექტრომომარაგება;

- წყალმომარაგება და წყალარინება;

- გაზმომარაგება (არსებობის შემთხვევაში);

- ვენტილაცია;

- სუსტდინებითი სისტემები;

- მზის ელექტროსადგურების ინტეგრაცია (9 კვტ);

- SEG Smart Energy Grid Programme-ის ინტეგრაცია.

4.4. გენერალური გეგმა (ნაკვეთის ნაწილი)

- საინჟინრო ტრასები;

- მისასვლელი გზები;

- საპარკინგე ზონები;

- სახანძრო დაშორებები.

5. მშენებლობის ნებართვის მიღება

5.1. პროექტანტი უზრუნველყოფს:

- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ მოთხოვნილ ფორმატში;

- საავტორო ზედამხედველობას;

- ურთიერთქმედებას უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებთან.

5.2. დამკვეთი უზრუნველყოფს:

- მიწის ნაკვეთზე საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტებს;

- მიწის მესაკუთრის თანხმობასა და მინდობილობას;

- სახელმწიფო მოსაკრებლების გადახდას (არსებობის შემთხვევაში).

5.3.

მშენებლობის ნებართვის მიღება წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების სათანადო შესრულების შედეგს.

6. სამუშაოების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

6.1.

ორი საცხოვრებელი სახლის (80 მ² და 120 მ²) საპროექტო სამუშაოებისა და მშენებლობის ნებართვის მიღების თანმხლები მომსახურების ღირებულება შეადგენს:

______________ აშშ დოლარს (________________ USD).

6.2.

გადახდა ხორციელდება შემდეგი წესით:

- ___ % — წინასწარი გადახდა;

- ___ % — საპროექტო დოკუმენტაციის ჩაბარების შემდეგ;

- ___ % — მშენებლობის ნებართვის მიღების შემდეგ.

6.3.

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა ხარჯი ითვლება დამკვეთის საინვესტიციო ხარჯებად საინვესტიციო ხელშეკრულების ფარგლებში.

7. სამუშაოების ღირებულების გადახდა ქონებით

(არანაღდი ფორმით)

7.1.

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო სამუშაოებისა და მშენებლობის ნებართვის მიღების ანაზღაურება ხორციელდება არანაღდი ფორმით, კერძოდ — პროექტანტისთვის ორი საცხოვრებელი სახლის გადაცემით, რომლებიც აშენდება საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში
„Bulachauri Townhouse Community-№1 / GDB Green Energy Village“.

7.2.

პროექტანტს გადაეცემა შემდეგი უძრავი ქონება:

- ტიპი A — ტაუნჰაუზი, საერთო ფართობი 80 მ², 2 სართული;

- ტიპი B — ტაუნჰაუზი, საერთო ფართობი 120 მ², 3 სართული.

7.3.

აღნიშნული ანგარიშსწორების ფორმა შეესაბამება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის:

- მუხლს 319 (ვალდებულების შესრულება);

- მუხლს 325 (ვალდებულების შესრულება ქონების გადაცემით);

- მუხლებს 477–487 (მენაცვლეობის ხელშეკრულება);

- მუხლს 361 (ხელშეკრულების თავისუფლება).

7.4.

უძრავი ქონების გადაცემა ხორციელდება მათი მშენებლობის დასრულებისა და ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ:

- მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით;

- საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში (NAPR) საკუთრების უფლების რეგისტრაციით.

7.5.

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მომენტიდან:

- დამკვეთის ვალდებულება ანაზღაურების შესახებ ითვლება სრულად შესრულებულად;

- პროექტანტს არ გააჩნია დამატებითი ფინანსური მოთხოვნები დამკვეთის მიმართ.

7.6.

მხარეები ადასტურებენ, რომ გადაცემული სახლების საბაზრო ღირებულება ეკვივალენტურია შესრულებული სამუშაოების ღირებულებისა და არ გააჩნიათ ურთიერთსაპრეტენზიო მოთხოვნები.

7.7.

საკუთრების რეგისტრაციასთან, ნოტარიულ მოქმედებებსა და გადასახადებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი იფარება:

- 100% — პროექტანტის მიერ.

8. შესრულების ვადები

8.1.

საპროექტო სამუშაოებისა და მშენებლობის ნებართვის მიღების ვადა შეადგენს
___ (____) კალენდარულ თვეს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.

8.2.

სახელმწიფო ორგანოების მიერ დოკუმენტების განხილვის ვადები არ არის დამოკიდებული პროექტანტზე და არ იწვევს ჯარიმების დაკისრებას.

9. საპროექტო დოკუმენტაციაზე უფლებები

9.1.

საპროექტო დოკუმენტაციაზე ყველა ქონებრივი საავტორო უფლება ეკუთვნის დამკვეთს.

9.2.

დამკვეთს უფლება აქვს:

- გამოიყენოს პროექტი მთელი დასახლების მშენებლობისთვის;

- მოახდინოს პროექტის ტირაჟირება და ადაპტაცია;

- გადასცეს პროექტი მესამე პირებს.

9.3.

პროექტანტს ეკრძალება პროექტის გამოყენება დამკვეთის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10. პროექტანტის პასუხისმგებლობა

10.1.

პროექტანტი პასუხისმგებელია:

- პროექტის შესაბამისობაზე საქართველოს სამშენებლო ნორმებთან;

- ტექნიკური გადაწყვეტების განხორციელებადობაზე;

- საპროექტო შეცდომებზე.

10.2.

პროექტანტი გარანტიას იძლევა:

- აუცილებელი ლიცენზიებისა და ნებართვების არსებობაზე;

- კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართულობაზე.

11. დავები და მოქმედი სამართალი

- მოქმედი სამართალი: საქართველოს სამართალი

- სასამართლო იურისდიქცია: ქ. თბილისი

- დავების გადაწყვეტა: თბილისის საქალაქო სასამართლო, საქართველო

12. ფორს-მაჟორი

მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში.

13. დასკვნითი დებულებები

- ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან;

- ნებისმიერი ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ წერილობითი ფორმით;

- ხელშეკრულება შედგენილია 3 (სამ) ეგზემპლარად;

- ენები: ინგლისური / ქართული / რუსული.

13. დანართები

(ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი)

- დანართი №1 — მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობა

- დანართი №2 — მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის მინდობილობა

- დანართი №3 — საპროექტო ტექნიკური დავალება

14. მხარეთა ხელმოწერები

დამკვეთი:
SEG ENERGY LEASING LIMITED
დირექტორი: __________________ / იური ლევინი /

პროექტანტი:

ხელმოწერა: ____________________

შეთანხმებულია (მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე):

ხელმოწერა: ____________________

## Русский

# ДОГОВОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(Pre-Development / Design Agreement)
в рамках Инвестиционного проекта
“Bulachauri Townhouse Community-№1 / GDB Green Energy Village”

г. ____________________
«___» __________ 2026 г.

## 1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

### 1.1. Заказчик

SEG ENERGY LEASING LIMITED (United Kingdom)
Company No.: 15829994
Адрес: 167–169 Great Portland Street, 5th Floor, London, W1W 5PF, United Kingdom

в лице Директора г-на Юрия Левина, действующего на основании Устава,
и/или её дочерняя компания
SEG ENERGY LEASING LIMITED – Central Asia and Caucasus
(Joint Stock Company, Georgia),
далее именуемая «Заказчик»,

и

### 1.2. Исполнитель (Проектировщик)

_______________________________,
организационно-правовая форма: ____________________,
регистрационный номер / лицензия: ____________________,
адрес: ____________________,

в лице ____________________, действующего на основании ____________________,
далее именуемая «Проектировщик»,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 2. ОСНОВАНИЕ И СТАТУС ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор заключён в развитие и во исполнение
Инвестиционного договора по строительству поселка таунхаусов
“Bulachauri Townhouse Community-№1 / GDB Green Energy Village”
(далее — «Инвестиционный договор»).

2.2. Настоящий Договор регулирует подготовительный (Pre-Development) этап проекта, а именно:

- проектирование;

- получение разрешения на строительство;
для последующей реализации инвестиционного проекта.

## 2.3. КОНЦЕПЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

### 2.3.1. Общая планировка

- Посёлок (пятно застройки) размещается на земельном участке размером 35 м × 85 м, с оптимизированной плотной застройкой.

- Общая концепция застройки ориентирована на эффективное использование земли, соблюдение норм инсоляции, вентиляции, пожарной безопасности и транспортной доступности.

### 2.3.2. Типы таунхаусов

Проект предусматривает следующие типы домов:

А. Двухэтажные таунхаусы (30 домов)

- 2 этажа;

- площадь одного этажа — 40 м²;

- общая площадь — 80 м²;

- встроенный гараж на первом этаже — 15 м².

Б. Трёхэтажные таунхаусы (33 дома)

- 3 этажа;

- площадь одного этажа — 40 м²;

- общая площадь — 120 м²;

- встроенный гараж на первом этаже — 15 м².

### 2.3.3. Размещение и застройка

2.3.3.1. Таунхаусы соединяются боковыми стенами, образуя непрерывные ряды.
2.3.3.2. Ряды домов располагаются задними стенами друг к другу, между которыми предусмотрены технические и сервисные проезды шириной 4 метра.
2.3.3.3. Проезды обеспечивают:

- доступ экстренных служб;

- техническое обслуживание;

- вентиляцию и пожарные разрывы.

2.3.3.4. По ширине участка размещается 7 домов в одном ряду, всего предусмотрено 9 рядов, что формирует 63 таунхауса.

## 2.3.4. ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА

2.3.4.1. Инженерные сети

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- высокоскоростной интернет;
— все коммуникации прокладываются по современным стандартам.

в том числе:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)**

Все инженерные сети Посёлка проектируются и прокладываются в соответствии с действующими строительными нормами, правилами безопасности и современными стандартами энергоэффективности, с учётом перспективной нагрузки и возможного расширения.

## a) Газоснабжение

Назначение:
Обеспечение таунхаусов природным газом для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения (при необходимости).

Технические условия:

- Источник газоснабжения — существующая или проектируемая газораспределительная сеть среднего / низкого давления.

- Присоединение осуществляется в соответствии с ТУ, выданными уполномоченным газораспределительным оператором.

- Для Посёлка предусматривается:

  - наружный подземный газопровод из полиэтиленовых труб (ПЭ) с антикоррозионной защитой;

  - установка газораспределительного шкафа (ГРШ) или индивидуальных регуляторов давления;

  - учёт газа — индивидуальные счётчики в каждом таунхаусе.

- Проектное давление газа — в соответствии с нормами для жилой застройки.

- Каждое домовладение оснащается:

  - автоматическими запорными клапанами;

  - датчиками утечки газа (рекомендуется);

  - вентиляционными каналами и дымоходами по нормативам.

- Газоснабжение проектируется с учётом:

  - пожарных разрывов;

  - аварийного отключения;

  - возможности сервисного доступа.

## b) Электроснабжение

Назначение:
Электроснабжение жилых домов, общих зон, уличного освещения и инженерной инфраструктуры.

Технические условия:

- Категория надёжности электроснабжения — III категория (с возможностью повышения при необходимости).

- Источник питания — внешняя распределительная сеть 0,4 кВ / 10 кВ.

- Предусматривается:

  - строительство трансформаторной подстанции (при необходимости);

  - подземная кабельная разводка по территории Посёлка;

  - индивидуальные вводы в каждый таунхаус.

- Расчётная мощность:

  - на один таунхаус — с учётом бытовой нагрузки, зарядной станции 22 кВт и вспомогательных систем;

  - общая нагрузка рассчитывается с коэффициентом одновременности.

- В каждом доме устанавливаются:

  - индивидуальные приборы учёта электроэнергии;

  - вводно-распределительные устройства (ВРУ);

  - системы заземления и молниезащиты.

- Проект предусматривает интеграцию:

  - солнечных электростанций мощностью 9 кВт;

  - системы учёта и мониторинга SEG Smart Energy Grid Programme.

## c) Водоснабжение

Назначение:
Обеспечение питьевой и технической водой каждого домовладения.

Технические условия:

- Источник водоснабжения:

  - централизованная сеть водоснабжения, либо

  - локальный источник (артезианская скважина) — при отсутствии централизованной сети.

- Предусматривается:

  - прокладка магистрального водопровода по территории Посёлка;

  - индивидуальные вводы воды в каждый таунхаус;

  - установка индивидуальных счётчиков воды.

- Материалы труб:

  - полиэтилен (ПЭ) или полипропилен (PP), сертифицированные для питьевой воды.

- Давление и расход воды:

  - соответствуют нормативам для малоэтажной жилой застройки;

  - предусматривается резерв давления для пиковых нагрузок.

- Система проектируется с учётом:

  - пожарных гидрантов (при необходимости);

  - возможности подключения систем водоочистки.

## d) Высокоскоростной интернет и слаботочные сети

Назначение:
Обеспечение жилых домов и общих зон современными телекоммуникационными услугами.

Технические условия:

- Тип подключения — оптоволоконная линия связи (FTTH).

- Источник — лицензированный оператор связи.

- Предусматривается:

  - прокладка подземной волоконно-оптической магистрали;

  - распределительные шкафы по территории Посёлка;

  - индивидуальное подключение каждого таунхауса.

- Минимальная пропускная способность:

  - не менее 1 Гбит/с (в зависимости от тарифного плана).

- Дополнительно предусматривается:

  - видеонаблюдение общих зон (опционально);

  - системы контроля доступа;

  - интеграция с системами «умного дома» (по желанию).

## e) Общие требования ко всем инженерным сетям

- Все коммуникации прокладываются подземным способом, за исключением случаев, технически обоснованных проектом.

- Проектирование и строительство выполняются:

  - сертифицированными подрядными организациями;

  - на основании утверждённой проектной документации.

- Все сети должны обеспечивать:

  - безопасность эксплуатации;

  - энергоэффективность;

  - минимальные эксплуатационные расходы;

  - удобство обслуживания и ремонта.

- По завершении строительства:

  - сети передаются на баланс соответствующих эксплуатирующих организаций или управляющей компании;

  - оформляются исполнительные схемы и акты ввода в эксплуатацию.

Таблице с разделением по типу сети, назначению и техническим параметрам, чтобы её можно было сразу использовать в проектной документации или договоре:

| № | Инженерная сеть | Назначение | Основные параметры | Расчётные показатели / примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Газоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение, плиты | Источник: газораспределительная сеть низкого давления (20–25 мбар) Магистраль: полиэтилен Ø 63 мм PE100 SDR11, давление 1,6 МПа Ввод в дом: Ø 25 мм PE Автоматические запорные клапаны на вводе Индивидуальные счётчики | Расход газа на дом: 2,5 м³/ч Минимальное расстояние от других коммуникаций: 0,5 м Количество: 63 ввода, 1 магистраль 300 м |
| b) | Электроснабжение | Освещение, бытовая техника, зарядные станции, СЭС | Источник: распределительная сеть 0,4 кВ Ввод: кабель ВВГнг 5×16 мм² (двухэтажный), 5×25 мм² (трёхэтажный) Трансформаторная подстанция: 500 кВА, 1 шт. Подземная прокладка в ПНД трубах Ø 110 мм Щиты и ВРУ: 1 на дом Заземление: медный прут Ø 16 мм, 3 шт. Солнечная станция: 9 кВт, подключена к SEG | Максимальная нагрузка на дом: 10 кВт (80 м²), 15 кВт (120 м² с зарядкой) Общее потребление поселка: 63×15 кВт = 945 кВт пиковое |
| c) | Водоснабжение | Питьевая и техническая вода | Источник: централизованная сеть или артезианская скважина (GPM ≥ 5 м³/ч) Ввод в дом: Ø 32 мм PPR трубы Магистраль: Ø 63 мм PE, протяжённость ~300 м Давление: 2–3 бар Счётчики: индивидуальные (холодная + горячая вода) Пожарные гидранты: 1 шт. на 10 домов | Расход воды на дом: 1,2 м³/сут (80 м²), 1,8 м³/сут (120 м²) Общий расход поселка: 63×1,8 ≈ 113,4 м³/сут |
| d) | Интернет и слаботочные сети | Интернет, ТВ, видеонаблюдение, умный дом | Технология: FTTH (оптоволокно) Магистраль: 2 волокна на дом Кабельная трасса: подземная, Ø 40 мм, глубина 0,6 м Распределительные шкафы: 3 шт. на поселок Дополнительно: видеонаблюдение, Wi-Fi, контроль доступа | Минимальная скорость на дом: 1 Гбит/с Пропускная способность магистрали: 63 Гбит/с пиковое Расстояние до шкафов: ≤150 м |
| e) | Общие требования | Все сети | Все коммуникации прокладываются под землёй Минимальные расстояния: Газ ↔ Электро ≥1 м, Газ ↔ Вода ≥0,5 м, Электро ↔ Вода ≥0,3 м Проект учитывает расширение на 10–15% нагрузки Материалы сертифицированные, морозостойкие, антикоррозионные | Все сети должны быть введены в эксплуатацию до сдачи первых домов Техническое обслуживание и доступ к сетям для сервисного обслуживания |

2.3.5. Дорожная инфраструктура

- внутренние технические дороги шириной 4 м;

- основные подъездные дороги по периметру участка.

2..3.6. Парковки

- индивидуальные гаражи в каждом доме;

- дополнительные гостевые парковочные места вдоль периметра.

2.3.7. Благоустройство

- небольшие палисадники перед домами;

- озеленённые улицы;

- комфортная и безопасная жилая среда.

## 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить полный комплекс архитектурно-проектных и инженерных работ, а также обеспечить сопровождение получения разрешения на строительство для двух пилотных жилых домов:

- Дом Тип A — 80 м², 2 этажа;

- Дом Тип B — 120 м², 3 этажа.

3.2. Проектирование осуществляется на земельном участке, принадлежащем третьему лицу — Собственнику участка, который:

- предоставил Заказчику письменное согласие;

- выдал доверенность на проектирование и подачу документов.

3.3. Собственник участка не является стороной настоящего Договора и не несёт по нему обязательств.

## 4. СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

### 4.1. Архитектурные решения (AR)

- концепция застройки;

- поэтажные планы;

- фасады;

- разрезы;

- экспликации помещений;

- посадка зданий на участке.

### 4.2. Конструктивные решения (KR)

- фундаменты;

- несущие конструкции;

- перекрытия;

- лестницы;

- кровля.

### 4.3. Инженерные разделы (MEP)

- электроснабжение;

- водоснабжение и водоотведение;

- газоснабжение (при наличии);

- вентиляция;

- слаботочные системы;

- интеграция солнечных электростанций (9 кВт);

- интеграция SEG Smart Energy Grid Programme.

### 4.4. Генеральный план (часть участка)

- инженерные трассы;

- подъезды;

- парковки;

- противопожарные разрывы.

## 5. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

5.1. Проектировщик осуществляет:

- подготовку проектной документации в формате, требуемом органами Грузии;

- авторское сопровождение;

- взаимодействие с уполномоченными органами.

5.2. Заказчик обеспечивает:

- правоустанавливающие документы на участок;

- согласие и доверенность Собственника участка;

- оплату государственных сборов (при необходимости).

5.3. Получение разрешения на строительство является результатом надлежащего исполнения настоящего Договора.

## 6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Стоимость проектных работ и сопровождения получения разрешения на строительство для 2 домов (80 м² и 120 м²) составляет:

______________ USD (________________ долларов США).

6.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- ___% — аванс;

- ___% — после сдачи проектной документации;

- ___% — после получения разрешения на строительство.

6.3. Все расходы по настоящему Договору учитываются как инвестиционные расходы Заказчика в рамках Инвестиционного договора.

## 7. ОПЛАТА СТОИМОСТИ РАБОТ ИМУЩЕСТВОМ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

(Оплата в неденежной форме)

### 7.1. Стороны договорились, что оплата проектных работ и сопровождения получения разрешения на строительство по настоящему Договору осуществляется в неденежной форме, путём передачи Проектировщику двух жилых домов, построенных в рамках инвестиционного проекта

“Bulachauri Townhouse Community-№1 / GDB Green Energy Village”.

### 7.2. В счёт полного и надлежащего исполнения обязательств Заказчика по оплате работ Проектировщика, Проектировщику подлежат передаче следующие объекты недвижимости:

- Дом Тип A — таунхаус общей площадью 80 м², 2 этажа;

- Дом Тип B — таунхаус общей площадью 120 м², 3 этажа.

### 7.3. Указанная форма расчётов соответствует положениям:

- статьи 319 Гражданского кодекса Грузии (исполнение обязательства);

- статьи 325 Гражданского кодекса Грузии (исполнение обязательства передачей имущества);

- статей 477–487 Гражданского кодекса Грузии (договор мены);

- статьи 361 Гражданского кодекса Грузии (свобода договора).

### 7.4. Передача указанных объектов недвижимости осуществляется после их строительства и ввода в эксплуатацию, путём:

- подписания Акта приёма-передачи;

- государственной регистрации права собственности на Проектировщика в Национальном агентстве публичного реестра Грузии (NAPR).

### 7.5. С момента государственной регистрации права собственности:

- обязательство Заказчика по оплате проектных работ считается исполненным в полном объёме;

- Проектировщик не имеет дополнительных финансовых требований к Заказчику по настоящему Договору.

### 7.6. Рыночная стоимость передаваемых домов Сторонами признаётся эквивалентной стоимости выполненных проектных работ, что подтверждает отсутствие взаимных претензий.

### 7.7. Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, нотариальными действиями и налогами, распределяются следующим образом:

- __100% оплачивается Проектировщиком____.

## 8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. Срок проектирования и получения разрешения на строительство:
___ (____) календарных месяцев с даты подписания Договора.

8.2. Сроки рассмотрения документов государственными органами не зависят от Проектировщика и не влекут штрафных санкций.

## 9. ПРАВА НА ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

9.1. Все исключительные имущественные права на проектную документацию принадлежат Заказчику.

9.2. Заказчик вправе:

- использовать проект для строительства всего поселка;

- тиражировать и адаптировать проект;

- передавать проект третьим лицам.

9.3. Проектировщик не вправе использовать проект без письменного согласия Заказчика.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

10.1. Проектировщик несёт ответственность за:

- соответствие проекта строительным нормам Грузии;

- техническую реализуемость решений;

- ошибки проектирования.

10.2. Проектировщик гарантирует наличие:

- необходимой лицензии / допуска;

- квалифицированных специалистов.

## 11. СПОРЫ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- Применимое право: право Грузии

- Судебная юрисдикция: г. Тбилиси

- Решение судебных споров: Гражданский суд, город Тбилиси, Грузия.

## 12. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

## 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Договор вступает в силу с даты подписания

- Все изменения — только в письменной форме

- Договор составлен в 3 экземплярах

- Языки: английский / грузинский / русский

## 13. ПРИЛОЖЕНИЯ (НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДОГОВОРА)

Приложение №1 — Согласие собственника земельного участка
Приложение №2 — Доверенность от собственника участка
Приложение №3 — Техническое задание на проектирование

## 14. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
SEG ENERGY LEASING LIMITED
Director: __________________ / Yuriy Levin /

Проектировщик:

Подпись: ____________________

Согласовано (Собственник земельного участка):

Подпись: ____________________